## Slide 1: Remakers
于沛楠 马钿雨 蒋政 王梓桥 容逸朗

## Slide 2: 总结
周 | 日期 | 前端 | 后端 | 总体
4 | 3.17 |  | 数据拆包 数据写入 数据库初步配置 | 完成后端 CI/CD 配置
5 | 3.24 | 搭建临时前端页面 | 完成 ES 数据库 完成 redis 数据库 完成词表数据库 意图识別初步 | 完成前端 CI/CD 配置
黑色：已完成
红色：未完成

## Slide 3: 计划
周 | 日期 | 前端 | 后端 | 总体
6 | 3.31 | 搭建临时前端页面 | 完善数据标号功能 完成所有数据库配置 完善数据库相关接口 完成运营平台后端配置 | 完善各部分单元测试 完善接口文档 前后端通信测试
7 | 4.7 |  | 完成意图识別功能 完成query理解功能 完成检索功能 后端联动测试 | 完成查找部分通信接口 前后端测试
8 | 4.14 | 完成运营平台基础功能 完善运营平台登录系统 | 完成摘要功能 | 完成运营平台通信接口
9 | 4.21 | 渲染查找结果 | 修改/增加配置方式 | 前后端联动测试
10 | 4.28 | 增加扩展功能 | 增加读入资料形式 | 
11 | 5.5 | 前端页面微调 |  | 客户验收成果