## Slide 1: Remakers
马钿雨 蒋政 王梓桥 容逸朗

## Slide 2: 主要功能完成情况

## Slide 3: 搜索页面
支持简单的数据发送、接收功能。

## Slide 4: 运营平台
支持简单登录校验功能。

## Slide 5: 运营平台
支持简单的文本读入和发送。

## Slide 6: 代码重构
Before | After
┬ rivive.go ├ go.sum, go.mod ├ config/ listener 等旧样例仓库留下的文件 └ src (我们自己的文件) ├ Dict ├ communication ├ redisInterface ├ search_service ├ unpack └ write_setting | ┬ main.go ├ go.sum, go.mod ├ communication ├ database │ ├ dict │ ├ redis │ └ es ├ search └ setup ├ unpack └ write_setting
文件命名不统一，函数命名随意 仓库杂乱无章，影响工作效率 | 按文件重新划分 package 内容，易于查找 整理仓库后，项目可维护性大大加强。

## Slide 7: 后端工作流程
main
main
communication
SetupRouter
search
IntentRecognition
setup
SetByCategory
setup
GetXMLFiles
setup
UnpackXMLFile
setup
StoreItem
search
QueryUnderstand
开启路由
database
Interfaces
setup
GetConfig
查找配置
redis
search
GetAbstract
search
SearchService
按特型卡配置生成 AC 自动机
dict
es
监听
POST "/search"
监听
POST "/build"

## Slide 8: 检索方式
Before | 
After | 
核心词
垃圾词
意图词
核心词
city
垃圾词
意图词
核心词
brand
核心词
根据不同特型卡的特点优化检索模板，
实现更精准的匹配效果。

## Slide 9: 任务完成情况
周 | 日期 | 前端 | 后端 | 总体
6 | 3.31 | 搭建临时前端页面 | 完善数据标号功能 完成所有数据库配置 完善数据库相关接口 完成运营平台后端配置 | 完成各部分单元测试
7 | 4.7 | 实现搜索页面的界面 实现运营平台简要界面 实现运营平台登录校验 完善前端单元测试 | 完成意图识別功能 完成query理解功能 完成检索功能 代码重构 后端联动测试 | 完成查找部分通信接口 前后端测试
白色：已完成
橙色：未完成

## Slide 10: 迭代计划
周 | 日期 | 前端 | 后端 | 总体
8 | 4.14 | 完善运营平台基础功能 完善运营平台登录系统 | 完善数据标号功能 完成摘要功能 增加数据库存储源数据 数据库全量遍历增刪改 | 完成运营平台通信接口 前后端测试
9 | 4.21 | 渲染查找结果 增加运营平台配置方式 | 修改/增加配置方式 增加检索匹配模板 | 前后端联动测试
10 | 4.28 | 增加扩展功能 | 增加读入资料形式 | 
11 | 5.5 | 前端页面微调 |  | 客户验收成果