## Slide 1: Remakers
马钿雨 蒋政 王梓桥 容逸朗

## Slide 2: 任务完成情况
周 | 日期 | 前端 | 后端 | 总体
8 | 4.14 | 完善运营平台基础功能 | 完善数据标号功能 增加数据库存储源数据 数据库全量遍历增刪改 | 完成运营平台通信接口
9 | 4.21 | 完善运营平台登录系统 增加文件上传功能 | 修改/增加配置方式 增加检索匹配模板 增加加密密码较验功能 | 
白色：已完成
橙色：未完成

## Slide 3: 迭代计划
周 | 日期 | 前端 | 后端 | 总体
10 | 4.28 | 增加扩展功能 渲染查找结果 | 修复后端容器 修复数据库 增加读入资料形式 完成摘要功能 | 前后端联动测试
11 | 5.5 | 页面调整、美化 |  | 整理代码架构
12 | 5.12 |  |  | 客户验收成果